# 类 libtv 可视化 AI 工作流平台 - 架构方案

# 一、核心模块划分

## 1.1 前端模块（最复杂）

| 模块 | 功能描述 | 技术难度 |
| --- | --- | --- |
| 无限画布引擎 | 缩放/平移/网格/坐标系统/性能优化 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 节点编辑器 | 节点拖拽/连接线/端口匹配/数据流 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 5种基础节点组件 | 文本/图片/视频/音频/脚本节点的UI与交互 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 工作流执行引擎 | 拓扑排序/DAG执行/状态管理/断点调试 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 模板管理系统 | 保存/加载/分享/版本控制/导入导出 | ⭐⭐⭐ |
| AI 对话面板 | 与各节点联动的 Chat 界面 | ⭐⭐⭐ |
| 资源管理器 | 图片/视频/音频素材库管理 | ⭐⭐⭐ |

## 1.2 后端模块

| 模块 | 功能描述 | 技术难度 |
| --- | --- | --- |
| API Gateway | 统一入口/鉴权/限流/日志 | ⭐⭐⭐ |
| 工作流服务 | 解析DAG/调度执行/节点编排 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AI 服务层 | 接入大模型(文本/图像/视频/音频) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 文件存储服务 | OSS/CDN/缩略图生成 | ⭐⭐⭐ |
| 用户体系 | 注册登录/OAuth/权限/RBAC | ⭐⭐⭐ |
| 模板市场 | 公开模板/收藏/评分/搜索 | ⭐⭐⭐ |
| 计费系统 | 积分/套餐/调用统计/账单 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 后台管理 | 用户管理/内容审核/数据看板/运营 | ⭐⭐⭐ |

## 1.3 基础设施架构

整体基础设施架构如下：

┌─────────────────────────────────────────┐
│              CDN (静态资源)              │
├─────────────────────────────────────────┤
│         API Gateway (Kong/Nginx)        │
├──────┬──────┬──────┬──────┬─────────────┤
│ 用户  │ 工作 │ AI   │ 文件 │ 模板/计费    │
│ 服务  │ 流服 │ 服务 │ 存储 │ 服务         │
│      │ 务   │ 层   │ 服务 │              │
├──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────┤
│     PostgreSQL (主库) + Redis (缓存)     │
├─────────────────────────────────────────┤
│       MinIO/Aliyun OSS (对象存储)        │
├─────────────────────────────────────────┤
│   消息队列 (RabbitMQ/Kafka) 异步任务     │
└─────────────────────────────────────────┘

# 二、技术栈推荐

## 2.1 前端技术栈（关键决策）

• 框架: React 18 + TypeScript

• 画布引擎: @xyflow/react (原 ReactFlow) 或 自研基于 Fabric.js

• 状态管理: Zustand + Immer

• UI组件: Ant Design / Shadcn/ui

• 实时协作: Yjs (CRDT) + WebSocket

注意: 无限画布+节点编辑器是整个项目的灵魂，建议优先选型。@xyflow/react 成熟但定制有上限；自研 Fabric.js 方案灵活度更高。

## 2.2 后端技术栈

• 语言: Go (性能优势) 或 Node.js/TypeScript (全栈统一)

• 框架: Gin (Go) / NestJS (Node)

• 数据库: PostgreSQL (关系数据) + Redis (缓存/会话)

• ORM: GORM / Prisma / TypeORM

• 消息队列: RabbitMQ / Redis Stream

## 2.3 AI 能力接入

• 文本生成: OpenAI / Claude / 国产大模型

• 图像生成: Stable Diffusion / Midjourney API / DALL-E

• 视频生成: Runway / Pika / Sora API / 可灵

• 语音合成: TTS API (Azure/阿里云)

# 三、人力投入估算

## 3.1 团队配置（MVP阶段）

| 角色 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端负责人 | 1人 | 架构设计、画布引擎核心、技术攻关 |
| 高级前端 | 2人 | 节点组件、工作流UI、模板功能 |
| 后端负责人 | 1人 | 架构设计、工作流引擎、AI集成 |
| 高级后端 | 2人 | API开发、数据库设计、文件服务 |
| 全栈/运维 | 1人 | DevOps、部署、后台管理 |
| 产品经理 | 1人 | 需求梳理、交互设计、用户体验 |
| UI设计师 | 1人 | 视觉设计、节点样式、品牌调性 |
| 测试 | 1人 | 功能测试、性能测试（可后期加入） |
| 合计 | 10人 |  |

## 3.2 开发周期规划

| 阶段 | 时间 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0: 技术预研 | 2-4周 | 画布引擎POC、AI接口验证、技术选型确定 |
| Phase 1: MVP | 3-4个月 | 无限画布 + 5种节点 + 基础工作流执行 + 用户系统 |
| Phase 2: 完善期 | 2-3个月 | 模板系统、后台管理、计费、性能优化 |
| Phase 3: 迭代 | 持续 | 协作功能、更多节点类型、移动端适配 |

MVP 可用时间：约 4-5 个月

# 四、成本估算（人民币）

## 4.1 人力成本（按6个月MVP计算）

| 角色 | 月薪范围 | 人数 | 6个月成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端负责人 | 35K-50K | 1 | 21万-30万 |
| 高级前端 | 20K-30K | 2 | 24万-36万 |
| 后端负责人 | 35K-50K | 1 | 21万-30万 |
| 高级后端 | 20K-30K | 2 | 24万-36万 |
| 全栈/运维 | 18K-25K | 1 | 10.8万-15万 |
| 产品经理 | 18K-25K | 1 | 10.8万-15万 |
| UI设计师 | 12K-20K | 1 | 7.2万-12万 |
| 测试 | 10K-15K | 1 | 6万-9万 |
| 小计 |  | 10人 | 124.8万-183万 |

## 4.2 基础设施成本（月费）

| 项目 | 月费用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 云服务器 (ECS) | 3000-8000元 | 应用服务器集群 |
| 数据库 (RDS) | 2000-5000元 | PostgreSQL 主从 |
| Redis | 500-2000元 | 缓存服务 |
| 对象存储 (OSS) | 1000-5000元 | 按量付费，初期低 |
| CDN | 500-3000元 | 加速分发 |
| AI API 调用 | 5000-50000元+ | 最大变量，按调用量 |
| 域名/SSL/其他 | 200-500元 |  |
| 月总计 | ~1.2万-7.4万 |  |

## 4.3 总成本汇总

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 人力成本（6个月） | 125万 - 183万 |
| 基础设施（6个月） | 7万 - 44万 |
| 硬件/软件授权 | 2万 - 5万（设计工具、IDE等） |
| 不可预见（10%） | 13万 - 23万 |
| MVP总预算 | 147万 - 255万 |
| 完整产品（含迭代） | 250万 - 400万+ |

# 五、风险与建议

## 5.1 核心风险点

1. 画布引擎性能: 大量节点时渲染卡顿，需要虚拟化/WebGL优化

2. AI 成本失控: 视频/图像生成API单价高，需做好配额和缓存策略

3. 工作流复杂性: DAG 执行引擎的异常处理、重试、超时机制复杂

4. 实时协作: 多人同时编辑同一画布的技术挑战大（建议MVP不做）

## 5.2 降低成本的策略

• 先做单机版: MVP先不支持协作，省去WebSocket/CRDT复杂度

• AI按需调用: 增加确认步骤，避免误操作产生API费用

• 使用开源模型: 图像/部分能力可用开源模型自建降低成本

• 分阶段招人: 前2个月核心团队5-6人，后期再扩充

# 六、总结

| 维度 | 结论 |
| --- | --- |
| 核心难点 | 无限画布引擎 + 工作流DAG执行引擎 |
| 最小团队 | 10人（前后端各半 + 产品设计测试） |
| MVP周期 | 4-5个月可见可用版本 |
| MVP预算 | 150万 - 250万人民币 |
| 最大成本项 | 人力 > AI调用 > 基础设施 |
| 技术建议 | 前端选 React + @xyflow/react 或自研；后端 Go/Node均可 |

— 文档结束 —